| ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОКУНЕВ НОС» |  | «ОКУНЕВ НОС» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА ЮРАЛЫСЬ |
| --- | --- | --- |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Ш У Ö М

от 28 апреля 2014 года №12

с.Окунев Нос, Республики Коми

Об утверждении комплексного плана

мероприятий по подготовке

в отопительный период 2014-2015 г.г.

В связи с подготовкой к отопительному сезону 2014-2015 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по подготовке в отопительный период 2014-2015 г.г., согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте поселения в сети Интернет.

Глава сельского поселения

«Окунев Нос»                                                                             Т.С.Филиппова

Приложение № 1

к Постановлению главы

сельского поселения «Окунев Нос»

от 28.04.2014 № 12

| № п/п | Наименование ОУ | Срок выполнения работ по гидропневматической промывке внутренних и наружных систем отопления | Срок выполнения работ по ремонту зданий, утеплению полов, окон, завалин и т.д. | Срок выполнения работ по испытанию тепловых сетей, водопровода на плотность и прочность | Срок завершения работ по ремонту оборудования подведомственных котельных | Срок готовности объекта к отопительному сезону 2014-2015 годов | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация сельского поселения «Окунев Нос» | июнь 2014 г. | до 15 августа 2014 г. | до 10 июня 2014 г. | котельная № 16 Усть-Цилемский филиал ОАО «КТК» | 18 августа 2014 г. | глава СП «Окунев Нос» Филиппова Т.С. |  |
| 2 | Спортклуб | июнь 2014 г. | до 15 июля 2014 г. | до 10 июня 2014 г. | котельная № 16 Усть-Цилемский филиал ОАО «КТК» | 18 августа 2014 г. | Ганеева С.В. |  |
| 3 | Многоквартирные дома | июнь 2014 г. | до 15 августа 2014 г. | до 10 июня 2014 г. | котельная № 16 Усть-Цилемский филиал ОАО «КТК» | 18 августа 2014 г. | глава СП «Окунев Нос» Филиппова Т.С. |  |