| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОКУНЕВ НОС» |  | «ОКУНЕВ НОС» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Ш У Ö М

23 марта 2023 года № 4

с. Окунев Нос, Усть-Цилемский район, Республика Коми

Об организации подготовки и проведения весеннего паводка 2023 года В целях защиты населения на территории сельского поселения «Окунев Нос» в период прохождения весеннего паводка 2023 года, администрация сельского поселения «Окунев Нос» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Создать паводковую комиссию на территории сельского поселения «Окунев Нос». 2. Утвердить состав паводковой комиссии согласно приложению № 1. 3. Утвердить план подготовительных мероприятий к паводковым явлениям в сельском поселении «Окунев Нос» согласно приложению № 2. 4. Утвердить состав звена оповещения и эвакуации населения в д. Крестовка согласно приложению № 3. 5. Населению д. Крестовка, принять меры по сохранению материальных ценностей, скота. 6. Администрации сельского поселения «Окунев Нос»: 6.1 Провести разъяснительную работу среди населения д. Крестовка на случай эвакуации женщин, пенсионеров из зоны затопления; 6.2 При введении режима «повышенной готовности» организовать круглосуточное дежурство в администрации сельского поселения «Окунев Нос» на период интенсивного подъема воды (после 10–ти метровой отметки). 7. ДЭС АО «Коми коммунальные технологии» д. Крестовка подготовить резервный источник электропитания и создать необходимый запас ГСМ. 8. УЭ-8 Коми филиала ОАО «РТК» обеспечить бесперебойную связь. 9. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Окунев Нос» от 21 марта 2022 г. № 7 «Об организации подготовки и проведения весеннего паводка 2022 года». Глава сельского поселения «Окунев Нос» Дуркина Л.В. Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения «Окунев Нос» от 23 марта 2023 г. № 4 Состав паводковой комиссии на территории сельского поселения «Окунев Нос». Дуркина Любовь Викторовна - глава сельского поселения «Окунев Нос», председатель комиссии, 8-9121078773, 97-5-19 (раб.), 97-5-55 (дом.). Хозяинова Татьяна Федоровна - ведущий эксперт администрации сельского поселения «Окунев Нос», секретарь комиссии, 8-9121471165, 97-5-30 (раб.). Члены комиссии: Хозяинов Р.Т. - начальник вертолетной площадки, тел. 8-9129666013; Герасимов А.А - Фельдшер Окуневского ФАПа, тел. 97-5-72 (раб), тел. 89129457120(по согласованию); Ганеев В.Н. - мастер ДЭС АО «Коми коммунальные технологии» с.Окунев Нос, тел. 8-9121007106, тел. 97-5-89 (раб), тел. 97-4-59 (дом.) (по согласованию); Ларюков О.Ф. - электромеханик связи Ростелеком, Коми филиал, тел. 97-5-81, тел. 97-5-46 (дом.), 89121287515 (по согласованию); Смоляков С.П. - староста д.Крестовка, тел. 8-9121541945 Малышев М.Д. - индивидуальный предприниматель, тел. 89125427884; (по согласованию) Ларюков О.Ф. - Командир отделения ОП №5 ПЧ- 151 ОППС РК №15, тел. 89121476505, тел. 97-5-67 (раб.).

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельского поселения «Окунев Нос»

от 23 марта 2023 г. № 4

| Звено оповещения и эвакуации населения (3 чел.+ 3 лодки) д. Крестовка |
| --- |
| Смоляков С.П. | - | староста, тел. 89121541945 (по согласованию); |
| Поздеев П.А. | - | Машинист ДВС ДЭС АО «ККТ», тел. 89129677446 (по согласованию); |
| Чупров В.Н. | - | Машинист ДВС ДЭС АО «ККТ», тел. 89121033644 (по согласованию); |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения «Окунев Нос»

от 23 марта 2023 г. № 4

План

подготовительных мероприятий к паводковым явлениям в СП «Окунев Нос»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители / соисполнители | Исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подворовой обход населения с целью: |  |  |  |  |
|  | - доведения информации о возможных последствиях подтопления в период паводка (под роспись в ведомости вручения памяток); | апрель | Глава сельского поселения |  |  |
| 2 | Уточнение расчетов по д. Крестовка: |  |  |  |  |
|  | - эвакуации населения (количество населения) | март | Отдел по делам ГО и ЧС. Глава сельского поселения |  |  |
|  | - эвакуации с/х животных | март | Отдел по делам ГО и ЧС. Глава сельского поселения |  |  |
|  | - создания запасов продуктов питания и товаров первой необходимости | Март, апрель | Глава сельского поселения. Отдел экономического развития |  |  |
|  | - на привлечение техники | Март, апрель | Отдел по делам ГО и ЧС. Глава сельского поселения |  |  |
| 3 | Заключение соглашений: |  |  |  |  |
|  | - на поставку продуктов питания и товаров первой необходимости | апрель | Администрация МО МР «Усть-Цилемский», отдел экономического развития |  |  |
|  | - на привлечение техники | апрель | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Проведение предпаводкового обследования (с выездом на место): |  |  |  | по метеоусловиям |
|  | - р. Печора: д. Крестовка, | март-апрель | Рабочая группа |  |  |
| 5 | Подготовка вертолетной площадки в с. Окунев Нос | апрель | Начальник аэроплощадки с.Окунев Нос |  |  |
| 6 | Мониторинг обстановки (предпаводковой и ледоходной) | март-июнь | Гидрологическая станция. ЕДДС АМО МР «Усть-Цилемский». Глава сельского поселения |  | с привлечением местного населения, летного состава вертолетов |
| 7 | Организация системы оповещения населения (схемы, порядок оповещения) | март-май | Отдел по делам ГО и ЧС. Глава сельского поселения |  |  |
| 8 | Создание двухмесячного запаса медикаментов в ФАПах, товаров первой необходимости и продуктов питания в магазинах | апрель-май | Глава сельского поселения. ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ». Индивидуальные предприниматели |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Организация мероприятий по защите оборудования ДЭС на период паводка | апрель | Мастер ДЭС АО«Коми коммунальные технологии» |  |  |
| 10 | Размещение скота в безопасных местах | май | Глава сельского поселения, владельцы скота |  | При наступлении необходимости |
| 11 | Охрана общественного порядка в д. Крестовка | в период паводка | Начальник ОМВД России в Усть-Цилемском районе |  | при наступлении необходимости |